|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre​** | **Descripción​** | **Solución planteada​** | **Probabilidad​** | **Efecto​** |
| Quiebraempresa cliente​ | Debido a factoreseconómicos la empresacontratante se declarainsolvente y se cancela elproyecto.​ | Establecerepor contrato que en caso de quiebra de la empresacontratante, se indemnice unacantidad equivalente al tiempo dedesarrollo empleado hasta esemomento​ | Bajo​ | Catastrófico​ |
| Carencia dealgúncomponenteinformático​ | La Base de Datos de nuestrocliente no cuenta con algúncomponente en especial.​ | Establecer relación con algunaempresa externa o buscar otrasalternativas.​ | Medio​ | Tolerable​ |
| Incapacidad de reclutar personalcualificado​ | Nadie mejor que nuestroequipo inicial conocerá laintegridad ni las bases delproyecto.​ | Precisar el número de cargos en lainicialización del proyecto.​ | Bajo​ | Tolerable​ |
| Miembros in del equipo nodisponibles ​ | Personal clave está enfermo o no estadisponible enmomentos críticos​ | Proponerles a nuestros empleadosla opción de horas extra, en las quepodríamos subsanar esa brecha en la plantilla.​ | Bajo​ | Serio​ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento de la Base de Datos​ | La base de datos de nuestro cliente genera un cuello debotella unido a nuestro sistema debido a unasobrecarga de datos que nosoporta.​ | Le proponemos llevar a cabo labase de datos para ofrecer mejor respuesta en la extracción de información.​ | Bajo​ | Tolerable​ |
| Competencia en el mercado​ | Otras empresa han creadosproyectos similares alnuestroproduciendonosunacompetencia en el mercado.​ | Hacer mejoras en nuestrosistema, innovando ydespertar mayor atención en lafacilidad uso y la mejorcombinación de precios denuestro cliente.​ | Medio/Alto​ | Tolerable​ |
| Componentesinformáticos en stock.​ | Entrega tardía del hardware o del soporte​  software, muchos informes de problemas​  tecnológicos​ | Le ofrecemos a los usuarios otroscomponentes o configuracionessimilares a los que buscaba y lesuscribimos a nuestro boletín denotificaciones sí lo desea.​ | Alto​ | Tolerable​ |